建行德阳分行本部房屋维修项目采购需求

- 工程供应商要求

★1. 具有独立法人资格、有效的工商营业执照；

★2. 要求供应商具备建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备履行合同必备的施工设备和专业技术能力；

★3.对各项技术规格如安全、质量、环保和能耗等，应当符合国家强制性标准与规定；

★4. 供应商近三年内无负面信息（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等）；

★5. 供应商需具有与当前采购项目相关的从业经验；

★6.本项目不接受联合体投标。

二、施工组织方案

1.供应商项目经理有类似项目管理经历，具有较好的人员管理和劳动力配置能力，能确保施工进度顺利进行；项目进度计划明确，投入的施工设备、设备和主要原材料的品牌及性能指标、质量保证措施能满足工程质量要求；

2.供应商应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等，使之不受损坏；做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；施工中未经我行同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；工程竣工未移交我行之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并提交详尽的保护措施方案；交工后完成施工现场的拆除清理工作；负责封闭施工，对负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工及成品保护卫生要求，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用；指定专人负责消防安全，配备足够的消防灭火器材，施工中易燃原料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品，不得在施工现场违章使用各种电器，不得在施工现场抽烟；施工规范进行施工，确保工程质量，如期竣工和交付。

3. 施工单位在进行电焊、气焊等明火作业前，应按照建设单位要求办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。

4. 供应商负责竣工交付后完成施工现场的全部相关拆除清理工作。

5.方案由造价中心审定后，对工程内容、工程量等不得新增。本次工程内容为办公用房拆除，楼梯、玻璃墙拆除，屋面改造、女儿墙及外墙改造。

（1）办公用房拆除：

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0116 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 53.48 |
| 2 | 011601001002 |  | 外围围墙拆除 | 1.外围围墙拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 331.41 |
| 3 | 011601001003 |  | 轻质隔墙拆除 | 1.轻质隔墙拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 295.8 |
| 4 | 011605001004 |  | 花岗石地面拆除 | 1.花岗石地面拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 68.74 |
| 5 | 011605001005 |  | 卫生间地面砖拆除 | 1.卫生间地面砖拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 6.8 |
| 6 | 011606001006 |  | 地板胶地坪拆除 | 1.地板胶地坪拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 290.04 |
| 7 | 011606003007 |  | 天棚面吊顶拆除 | 1.天棚面吊顶拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 364.87 |
| 8 | 011611004008 |  | 钢支架拆除 | 1.钢支架拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 400.44 |
| 9 | 011611005009 |  | 彩钢板拆除 | 1.屋面单层彩钢板拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 400.44 |
| 10 | 自编010 |  | 清运建渣 | 1.清运建渣（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | 项 | 1 |
| 11 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 1368.73 |
| 12 |  | 暂列金额 |  |  |  | 537.36 |

（2）楼梯、玻璃墙拆除

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0116 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011605001011 |  | 楼梯面砖地砖拆除 | 1.楼梯面砖地砖拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 36.51 |
| 2 | 011605001012 |  | 踏步地砖铲除 | 1.踏步地砖铲除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 19.96 |
| 3 | 011609002013 |  | 玻璃拆除 | 1.玻璃拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 180.4 |
| 4 | 011611004014 |  | 幕墙钢支架拆除 | 1.幕墙钢支架拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 180.2 |
| 5 | 011611004015 |  | 楼梯及平台钢支架拆除 | 1.楼梯及平台钢支架拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 27.47 |
| 6 | 011611005016 |  | 铝塑板拆除 | 1.铝塑板拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 39.1 |
| 7 | 自编017 |  | 扶手拆除 | 1.扶手拆除（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含拆除部位全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | 项 | 1 |
| 8 | 自编018 |  | 建渣清运 | 1.清运建渣（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | 项 | 1 |
| 9 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 266.72 |
| 10 |  | 暂列金 |  |  |  | 324.56 |

（3）屋面改造

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 1 | 010902001019 |  | 屋面卷材防水 | 1.结构层 2.最薄30厚泡沫混凝土2%找坡（单列） 3.20厚1:2水泥砂浆找平层（单列） 4.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材 5.投标人自行考虑按规范要求所需的防水附加层、加强层、洞口填塞、底油、嵌缝、接缝搭接、收边及洞口处理等因素综合考虑，不再单独计量（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 453.84 |
| 2 | 010902008020 |  | 泡沫分隔条 | 1.嵌缝材料种类 泡沫分隔条 （由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m | 124.9 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 0110 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 3 | 011001001021 |  | 泡沫混凝土找坡层 | 1.最薄30厚泡沫混凝土2%找坡（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 383.64 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 4 | 011101006022 |  | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:2水泥砂浆找平层（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 383.64 |
| 5 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 1192.24 |
| 6 |  | 暂列金 |  |  |  | 1387.43 |

（4） 女儿墙及外墙改造

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010401012023 |  | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级：实心砖墙 2.墙体类型：新建墙体 3.砌块品种、规格、强度等级:详设计 4.勾缝要求：详见设计图 5.砂浆强度等级、配合比：详见设计图 6.符合设计要求及相关规范要求 | m3 | 1.03 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 2 | 自编024 |  | 女儿墙压顶（含支模） | 1.女儿墙压顶（含支模）（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m | 7 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 3 | 010902004025 |  | 屋面排水管 | 1.屋面排水管（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m | 10 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 4 | 011203001026 |  | 零星项目抹灰 | 1.墙体类型：详设计 2.底层厚度、砂浆配合比：详见设计图 3.面层厚度：详见设计图，厚度满足现场施工要求，结算时不作调整 4.基层处理:由各投标单位根据现场情况自主确定并计入综合单价中，结算时不做调整 5.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 13.3 |
| 5 | 011206001027 |  | 石材零星项目 | 1.石材零星项目（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，含施工全部内容，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | m2 | 6.2 |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |
| 6 | 011615001028 |  | 开孔（打洞） | 1.开孔（打洞）（由各投标单位根据设计及现场情况自主确定并计入综合单价中，网点范围内包干结算时不做调整，满足设计及验收规范要求） | 个 | 2 |
| 7 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 160.17 |
| 8 |  | 暂列金 |  |  |  | 270.46 |

三、工程质量要求

★装修工程项目必须达到国家质量评定“合格”标准，观感质量达到“好”。标准为《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2019）》及配套验收规范及我行相关要求。如因供应商未能遵守上述规范要求和满足设计使用功能的，工程必须返工，供应商承担由此造成的一切损失。返工后仍不能达到要求的，供应商承担由此造成的违约责任。

四、工程进度要求

1.工程工期应限定在25天内完成。供应商应在应标时做出工期承诺，并在施工合同中进行明确约定。

2. 供应商必须在规定的工期范围内，完成规定的全部施工内容，并保证工程质量达到验收要求标准。因供应商自身责任而延误工期，供应商承担违约责任，我行有权按延期天数扣除项目资金。因进度延误导致我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。

3. 在施工中，若由客观原因或不可抗力等造成工程确需延期的，需由供应商进行延期申请，由项目行书面签字确认。

- 工程保修服务要求

1.本工程从竣工交付之日起，整体质保 3 年。工程保修响应时间为不超过12小时。

2.在保修期内属施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件免费维修。超过保修期，若遇确属施工遗留的质量问题，仍由供应商负责返修，费用由供应商自行负责。

- 款项支付要求

（一）我行按以下方式支付工程款项：

1．竣工验收后五日内，供应商提交工程结算，并将有关资料送交我行。我行自接到上述资料后送有关审价部门审查，审价通过后，按审定后工程总价扣除原已支付款项和工程质保金后，供应商提供合规的增值税专用发票支付工程款。

2．质保金：质保金为结算总价款的3%，保修期按供应商投标承诺及国家相关规定执行。保修期满后，在该工程未发现质量问题的情况下，向供应商一次性结清质保金。

（二）当施工中发生下述情况时，不得调整预算。

1．供应商施工不当或失误造成的返工损失或因供应商的失误引起设计修改而增加的费用；

2．其他因供应商的原因造成的损失。

- 售后服务要求

供应商维护响应到场时间不超过1小时；抵达现场后常规问题维护时间不超过8小时。

- 报价要求

报价要求：供应商在造价咨询机构审核的总体控制价格基础上报项目整体折扣率，工程量清单中各细项价格同步执行整体折扣率（不可竞争费用除外，该部分按照国家或者行业相关规定结算），供应商按中标折扣率执行。供应商报价应充分考虑项目的地理位置分布、项目规模、服务响应时效、工期、质量、质保要求内容等所有客观因素，费用已包含相关的人工、材料、机械、管理费、利润、单价措施费、除安全文明施工费外的总价措施费、保险、专利费用（如涉及）等一切费用。

- 其它要求

1．施工区域：施工区域所下方毗临钞车通道，供应商应当合理规划施工打围方式，既保证施工安全、施工实施、效果呈现，又尽可能不影响往行人、车辆的安全。

2. 供应商应强化本方施工人员的安全施工教育，为施工人员购买人身意外保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。供应商同时应严格遵守我行以及物业管理方关于施工现场出入管理、安全保密等各项工作管理秩序，服从我方以及物业管理方关于施工时间的安排。

3. 若工程质量达不到验收要求标准，由供应商进行返工直至达到标准，供应商承担由此产生的全部经济损失。经过2次整改仍未达到质量要求的，从第3次起我行有权按照项目工程结算总价的 1%进行按次扣除，造成工期延误的由供应商承担责任。

4.项目实地勘查联系人：王舫  联系电话：15892475270