采购需求

一、对于候选供应商的要求

1.具有独立法人资格、有效的工商营业执照；

2.供应商应具备有效的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3.拥有一定的流动资金可以进行垫资施工；

二、项目概况

本次复原工程服务内容：

1.原房屋装修拆除，包括室内墙体、吊顶、柜台、厕所、墙面、室外招牌、室外墙柱等拆除，地面降低8-10厘米。

2.房屋建筑的给排水、照明灯具等设备设施的恢复。

3.按照房东原有室内样式复原，包括砌隔墙，粉刷墙面；恢复厨房、厕所，贴瓷砖；安装地板砖；恢复外墙转及建渣清运等。

三、工程质量要求

1.所有材料、设备、服务均由乙方供应。乙方应对供应的材料设备提供产品合格证明，并对所购材料设备质量负责；如材料设备与设计或规范要求不符，乙方需重新采购符合要求的材料设备，并承担由此发生的全部费用。

2.乙方应对其供应的材料设备提供产品合格证明，并对所购材料设备质量负责；如材料设备与设计或规范要求不符，责任方需重新采购，并承担由此发生的全部费用。若因乙方重新采购而导致响应时效无法满足的，乙方应承担逾期违约责任。

3. 工程质量要求：以符合《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制定的施工及验收规范为标准。达到合格要求。

四、工程施工要求

1.供应商应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。在施工或服务过程中在发生的一切安全伤亡事故和供应商管理不善造成的其他损失，均由供应商负责。

2.供应商为本项目配备1名项目经理，同时复原维护项目服务过程中凡涉及需要持证作业的项目必须指派取得相关资质的人员进行操作，杜绝无证上岗。

3.供应商对维修维护人员的行为、施工安全以及维修维护及改造质量负责，如因供应商维修维护人员违规操作或因供应商维修维护及改造质量问题而给需求方造成的损失，由供应商负责承担赔偿。

4.供应商需加强施工过程管理，及时报告维修维护及改造情况、存在问题等事项，对于项目隐蔽工程，需经需求方现场确认或供应商提供图片等材料证明。

5.本项目在施工过程中，需要增加工程量或工程项目的，供应商必须提交需求方审核同意后方可实施。

五、工期要求

入围施工单位在签订协议后2天内进场施工，工期控制在20天以内。

六、验收要求

按照预算项目进行验收，经过建行、房东和施工单位共同验收达到合格及以上维修标准，验收合格后开具增值税专用发票付款。

七、报价要求

1.项目报价应为含税综合报价，应包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.项目报价必须根据我行提供的工程清单。

八、款项支付要求

验收合格后乙方开具全额有效的增值税专用发票交甲方，甲方向乙方支付结算金额的95%，自质保期一年届满，经甲方书面确认乙方无违约行为后15个工作日内，向乙方支付剩余5%质保金。